|  |  |
| --- | --- |
| Bildergebnis für anstreichen | **Leitfaden zur Planung des Projekts****„Unser Klassenraum soll** **schöner werden“** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Planungsschritt** | **Verantwortliche Personen** |
| **A) Die Farben und der Termin** |
| **1. Vorschläge für die Farbauswahl**: Bei den Hausmeistern liegt ein sogenannter „Farbfächer“ mit einer Übersicht der zur Verfügung stehenden Farbtöne zur Ausleihe bereit. Bitte bedenkt, dass der Klassenraum in allgemein akzeptablen Töne gestrichen werden sollte. Hierfür sind Pastell-Töne, die nicht allzu grell sind, sehr geeignet.  |  |
| **2. Entscheidung über Farbkonzept:** Besprecht eure Vorschläge für ein Farbkonzept mit Herrn Flaskamp, damit gemeinsam (Klasse und Schulleitung) über die endgültige Farbwahl entschieden werden kann.  |  |
| **3. Bestellung und Anschaffung der Farben:** Bestellt über die Hausmeister die anzuschaffenden Farben. Die Hausmeister werden euren Auftrag an die Firma Bollmann weiterleiten, denn nur hier dürfen die Farben, die in den Räumen der Schule verwendet werden, bestellt werden. Die Kosten hierfür müsste leider die Klassenkasse übernehmen. |  |
| **4. Terminwahl:** Bitte besprecht gemeinsam (Schüler, Lehrer, evtl. auch Eltern) mit den Hausmeistern einen geeigneten Termin zum Renovieren. Nur im Ausnahmefall stehen z.B. die Wochenenden zur Verfügung. Da die Schule nicht durchgehend geöffnet ist, muss der Termin daher mit den Hausmeistern vereinbart werden! |  |
| **B) Das Material** |
| **1. Folien und Abklebeband**: Welche Menge an Abdeckfolien für den Boden/die Fensterbänke etc. benötigt ihr? Wer besorgt diese? Gleiches gilt für das von euch zu besorgende Abklebeband (für die Fußleisten, Steckdosen etc.). |  |
| **2. Pinsel:** Mit welchen Pinseln oder Rollen wollt ihr arbeiten? Denkt auch an einen Verlängerungsstab für die Rollen, damit ihr auch an die oberen Wandteile gelangen könnt. Wer besorgt diese notwendigen Materialien? |  |
| **3. Leitern:** Wichtig ist: Sicherheit geht vor! Daher sind Leitern oder ähnliche Hilfsmittel nur bei Aufsicht durch Erwachsenen erlaubt. Falls ihr Leitern benötigt: Wer besorgt diese? |  |
| **C) Die Arbeits-Teams** |
| **1. Vorbereitung**: Wer räumt die Tische und Stühle auf den Flur, sodass ihr im Raum arbeiten könnt? |  |
| **2. Abkleben:** Wer übernimmt das Abkleben der Fußleisten etc. und bereitet den Raum zum Anstreichen vor? |  |
| **3. Anstreichen:** Wer streicht die Wände an? |  |
| **4. Aufräumen:** Wer entsorgt am nächsten Tag, nachdem die Wände getrocknet sind, die Folien und Abklebebänder?Wer räumt die Möbel wieder in den Raum? |  |
| **5. Zusätzliches:** Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Atmosphäre in eurem Raum gibt es noch? Wie ist es z.B. mit Pflanzen oder Bildern? |  |
| **6. Feiern: Wenn ihr euer Ziel erreicht habt und euren Klassenraum mit einer viel schöneren Atmosphäre ausgestattet habt, dann gibt es angesichts dieser Teamleistung einen guten Grund zu feiern!** | **ALLE!! ☺** |